Temeljem članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 05/09 – pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 26. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) na prijedlog Načelnika Općine Ližnjan–Lisignano, Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _______ 2017. godine, donosi

2. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO

ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu („Službene novine“ Općine Ližnjan 08/16. i 3A/17) - u daljnjem tekstu "Program", mijenja se u sljedećem.

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

I. 	JAVNE POVRŠINE

Planirani obim radova na izgradnji i uređenju javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini:

| RED. BR. | GRAĐEVINA | PROCJENA TROŠKOVA (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 85.000,00 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 85.000,00 |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije, gradnja i uređenje plaže Salbunić | 1.201.816,00 |
| 4. | Projektna dokumentacija za izradu reciklažnog dvorišta | 100.000,00 |
| 5. | Izgradnja platoa te ugradnja metalnih ograda, na javnim površinama po svim naseljima za potrebe organiziranog odvoza krupnog otpada | 110.000,00 |
| 6. | Dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 98.800,00 |
| 7. | Dodatna ulaganja na igralištima u svim naseljima | 340.000,00 |
| 8. | Izrada platoa i uređenje park uličnog vježbanja u Valturi | 75.000,00 |
| 9. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje školskih igrališta u svim naseljima | 316.000,00 |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije i dodatna ulaganja na nogometnim igralištima | 70.000,00 |
| 11. | Signalizacija i održavanje biciklističkih staza | 35.000,00 |
| 12. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje dječjeg igrališta u Jadreškima | 100.000,00 |
| 13. | Izgradnja potpornog zida na k.č. 449/2 k.o.Muntić (OŠ Muntić) | 360.000,00 |
| 14. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa, sustava oborinske odvodnje i javne rasvjete uz ŽC 5119 (nastavak 'Sabirnice') | 81.250,00 |
| 15. | Uređenje parkirališta kod zgrade Općine | 100.000,00 |
| 16. | Uređenje lokve u Šišanu | 85.000,00 |
|  | UKUPNO: | 3.242.866,00 |

Predmetni radovi financirati će se iz slijedećih izvora:

- komunalni doprinos

- prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

- Ministarstvo turizma

- Istarska županija

Članak 3.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

II. 	NERAZVRSTANE CESTE

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini:

| RED. BR. | GRAĐEVINA | PROCJENA TROŠKOVA (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta; izrada, uspostava i nadogradnja geoinformacijskog sustava | 520.000,00 |
| 2. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 528.698,00 |
| 3. | Ishodovanje dokumentacije i izgradnja za „Europska cesta Ližnjan“, nadzor nad izvođenjem radova (ex 'četiri ceste') (u 2017. godini se planira započeti s izgradnjom, ostatak sredstava će se osigurati u narednim proračunskim godinama) | 1.391.684,00 |
| 4. | Izgradnja sabirne prometnice u Ližnjanu | 130.000,00 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice „Jadreški zapad“ (zapadni dio građevinskog područja do Osnovne škole, gledano u odnosu na županijsku cestu LC 50176) | 150.000,00 |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju cesta broj 6, 14 i 24 (prometnica Dražice Zidine od križanja Put za Marleru, Smiljevac 4, Smiljevac 5 i Smiljevac 6) | 80.000,00 |
| 7. | Izrada projektne dokumentacije pristupne prometnice na LC 50177 u Ližnjanu | 80.000,00 |
| 8. | Izrada projektne dokumentacije prometnica „gornji Smiljevac“ | 100.000,00 |
| 9. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul.G.Dobran u Šišanu | 70.000,00 |
| 10. | Ishodovanje dokumentacije, te izgradnja i nadzor ceste kod K.Grbca u Šišanu | 1.100.000,00 |
| 11. | Izmjena projektne dokumentacije za ceste br.27 i 30 (prometnica Dražice Zidine od križanja Put za Marleru do županijske ceste LC 50177) | 50.000,00 |
| 12. | Izrada tehničkih rješenja i investicijsko ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u naseljima Ližnjan, Muntić, Jadreški, Valtura i Šišan | 523.800,00 |
| 13. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica u naselju Vrčevan | 125.000,00 |
| 14. | Stavljanje u pogon izgrađenih nerazvrstanih prometnica | 10.000,00 |
| 15. | Izrada projektne dokumentacije, te nabava i ugradnja rampi za usporavanje i kontrolu prometa | 80.000,00 |
|  | UKUPNO: | 4.939.182,00 |

Predmetni radovi financirati će se iz slijedećih izvora:

- komunalni doprinos

- EU fondovi

Članak 4.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

III. 	GROBLJA

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji groblja na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini:

| RED. BR. | GRAĐEVINA | PROCJENA TROŠKOVA (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 333.500,00 |
| 2. | Projekt proširenja i ishodovanje dozvola groblja Šišan | 50.000,00 |
|  | UKUPNO: | 383.500,00 |

Predmetni radovi financirati će se iz slijedećih izvora:

- komunalni doprinos

- prihodi od prodaje grobnih mjesta

Članak 5.

Članak 6. Programa mijenja se i glasi:

V.      GRADNJA I UREĐENJE  OBJEKATA (ZGRADE, POSLOVNI OBJEKTI I SL.) U VLASNIŠTVU OPĆINE LIŽNJAN – LISIGNANO

Planirani obim radova na uređenju objekata u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano u 2017. godini:

| RED. BR. | GRAĐEVINA | PROCJENA TROŠKOVA (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano - mjesne ambulante Šišan, općinske zgrade 146, te ostalih objekata | 300.000,00 |
| 2. | Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano | 330.000,00 |
| 3. | Izgradnja i nadzor dječjeg vrtića u Ližnjanu, opremanje dječjeg vrtića, dokumentacija | 8.586.260,23 |
|  | UKUPNO: | 9.216.260,23 |

Predmetni radovi financirati će se iz slijedećih izvora:

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- EU fondovi

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Članak 6.

Poglavlje VI. i članak 7. Programa mijenjaju se i glase:

VI.     GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Članak 7.

- Planirani obim radova na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini:

| RED. BR. | GRAĐEVINA | PROCJENA TROŠKOVA (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije i izvlaštenje | 100.000,00 |
| 2. | Izrada projekta razvoja širokopojasne infrastrukture | 50.000,00 |
| 3. | Izgradnja izvlakališta u lučici Kuje u Ližnjanu | 83.000,00 |
|  | UKUPNO: | 233.000,00 |

Predmetni radovi financirati će se iz slijedećih izvora:

- naknada za koncesije

- ostali proračunski prihodi

Članak 7.

Članak 9. Programa mijenja se i glasi:

VIII.     REKAPITULACIJA

Ukupno planirana sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini iznose kako slijedi:

|  | UKUPNA REKAPITULACIJA | ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn) |
| --- | --- | --- |
|  | OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: |  |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 3.242.866,00 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 4.939.182,00 |
| 3. | GROBLJA | 383.500,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 400.000,00 |
|  | UKUPNO: | 8.965.548,00 |
| 5. | GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO | 9.216.260,23 |
| 6. | GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE | 233.000,00 |
| 7. | POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA | 150.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 18.564.808,23 |

Financijska sredstva u iznosu od 8.965.548,00 kuna za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu iz sljedećih sredstava:

- komunalni doprinos			4.080.000,00 kuna

- višak prihoda				3.617.636,00 kuna

- kapitalne pomoći od institucija EU	   794.412,00 kuna

- Ministarstvo turizma			  700.000,00 kuna

- Istarska županija				  100.000,00 kuna

Financijska sredstva u iznosu od 9.216.260,23 kuna za gradnju i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano osigurat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu iz sljedećih sredstava:

- kredit 					6.000.000,00 kuna

- prihodi od prodaje, kapitalne

pomoći od institucija EU		2.836.260,23 kuna

- Fond za zaštitu okoliša 			   380.000,00 kuna

Financijska sredstva u iznosu od 233.000,00 kuna za gradnju komunalne i druge infrastrukture osigurat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu iz sljedećih sredstava:

- ostali proračunski prihodi, prodaja	233.000,00 kuna

Financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za povrat komunalnog doprinosa osigurat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu iz sljedećih sredstava:

- komunalni doprinos - višak prihoda    	150.000,00 kuna

Članak 7.

Ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano”.

Klasa: 361-01/16-01/14

Urbroj: 2168/03-04-17-8

Ližnjan, ______ 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDSJEDNIK

Saša Škrinjar