Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj: 02/21, Općinski načelnik 6. svibnja 2022. godine donosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2020. GODINU

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis, obim i intenzitet poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Utvrđuje se da je u Općini Ližnjan-Lisignano tokom 2021. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

- ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Na području Općine Ližnjan-Lisignano nema izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda, već postoji nekoliko upojnih bunara i upojnih površina kao privremeno rješenje, te se stoga Programom održavanja komunalne infrastrukture planira održavanje istih.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje postojećih upojnih građevina i površina | 95.000,00 | 89.363,25 | 94,06 |  |
| 1.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 90.000,00 | 85.068,23 |  |  |
| 1.2. | Izvor financiranja: Vodni doprinos | 5.000,00 | 4.295,02 |  |  |
| UKUPNO |  | 95.000,00 | 89.363,25 | 94,06 |  |

- ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE U DIJELU  KOJI SE  ODNOSI  NA ČIŠĆENJE JAVNIH  POVRŠINA

Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća  pometanje javnih površina (redovno čišćenje trgova, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja), akcije sakupljanja glomaznog otpada i hitne intervencije (intervencije nakon nevremena i prometnih nezgoda).

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa pometanja i akcija sakupljanja glomaznog otpada te hitnih intervencija na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje čistoće javnih površina - pometanje | 200.000,00 | 140.560,00 | 70,28 | Realizacija je manja, budući da se održavanje nije obavljalo tijekom cijele kalendarske godine. |
| 1.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 200.000,00 | 140.560,00 |  |  |
| 2. | Odvoz krupnog otpada s javnih površina | 175.000,00 | 133.832,50 | 76,47 | Stavka je realizirana sukladno provedenom postupku nabave. |
| 2.1. | Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| 2.2. | Izvor financiranja: Naknada za taksi dozvole, općinske kazne, spomenička renta | 20.000,00 | 13.440,00 |  |  |
| 2.3. | Izvor financiranja: Naknada za korištenje javnih površina | 45.000,00 | 10.392,50 |  |  |
| 3. | Deratizacija i dezinsekcija | 35.000,00 | 37.105,00 | 106,01 |  |
| 3.1. | Izvor financiranja: Naknada iz koncesijskih odobrenja | 35.000,00 | 33.900,00 |  |  |
| 3.2. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 0,00 | 3.205,00 |  |  |
| 4. | Higijeničarska služba | 65.000,00 | 60.948,21 | 93,76 |  |
| 4.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 65.000,00 | 60.948,21 |  |  |
| 5. | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | 12.325,00 | 123,25 |  |
| 5.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 10.000,00 | 12.325,00 |  |  |
| 6. | Uklanjanje otpada sa javnih površina – onečišćenja od strane nepoznatih počinitelja (dio koji se odnosi na pražnjenje košarica) * | 30.000,00 | 14.440,00 | 48,13 | Stavka se odnosi na dio čišćenja javnih površina-pražnjenja košarica, a koje su sa određenih površina kasnije i uklonjene zbog stvaranja deponija miješanog komunalnog otpada. |
| 6.1. | Izvor financiranja: Turistička pristojba | 30.000,00 | 14.440,00 |  |  |
| UKUPNO |  | 515.000,00 | 399.210,71 | 77,50 |  |

*kroz program zaštite okoliša za uklanjanje otpada sa javnih površina od strane nepoznatih počinitelja utrošeno je dodatnih 69.236,68 kn

III.  		ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Program održavanja javnih površina odnosi se na održavanje infrastrukturnih točaka, održavanje javnih wc-a, pražnjenje košarica za otpatke, održavanje biciklističkih staza, održavanje javnih zelenih površina (obuhvaća košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, održavanje dječjih igrališta i slično). Poslovi održavanja javnih površina, u dijelu koji se odnosi na košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, pražnjenje košarica za otpatke, održavanje dječjih igrališta i sl., povjeren je tvrtki „Brnestra Ližnjan“ d.o.o.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih wc-a | 45.000,00 | 30.000,00 | 66,67 | Održavanje je izvršeno sukladno ponudi i ugovoru. |
| 1.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 45.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 2. | Usluge održavanja javnih površina | 1.050.000,00 | 1.004.884,41 | 95,70 |  |
| 2.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 350.000,00 | 348.803,88 |  |  |
| 2.2. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 515.000,00 | 529.376,12 |  |  |
| 2.3. | Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja | 45.000,00 | 31.820,00 |  |  |
| 2.4. | Izvor financiranja: Naknada za taksi dozvole, općinske kazne, spomenička renta | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  |
| 2.5. | Izvor financiranja: Naknada za korištenje javnih površina | 95.000,00 | 49.884,41 |  |  |
| 3. | Održavanje biciklističkih staza | 35.000,00 | 25.475,00 | 72,78 | Stavka je realizirana sukladno ponudi i ugovoru. |
| 3.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 35.000,00 | 25.475,00 |  |  |
| 4. | Održavanje javnih površina – „WiFi4EU“ mreže | 30.000,00 | 26.827,68 | 89,42 |  |
| 4.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 30.000,00 | 26.827,68 |  |  |
| 5. | Komunalne usluge – opskrba vodom | 70.000,00 | 63.536,51 | 90,77 |  |
| 5.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 70.000,00 | 63.536,51 |  |  |
| 6. | Hortikulturno uređenje JZP | 90.000,00 | 86.112,50 | 95,68 |  |
| 6.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 90.000,00 | 86.112,50 |  |  |
| UKUPNO |  | 1.320.000,00 | 1.236.836,10 | 93,70 |  |

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Program održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva parcijalno (sanacija oštećenih asfaltnih i kamenih površina, udarnih rupa, ulegnuća, održavanje makadamskih površina) i pojačano održavanje prometnica (zamjena dotrajalog habajućeg sloja kolničke konstrukcije sa svim potrebnim predradnjama, zamjena i popravci rubnjaka, te izrada kompletnih asfaltnih zastora na kolnicima i nogostupima), održavanje prometne signalizacije, opreme uz ceste, košnju puteva i prometnih koridora posebnim strojevima te hitne popravke i intervencije.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje prometne signalizacije | 120.000,00 | 84.847,50 | 70,70 | Stavka je realizirana sukladno provedenoj nabavi i ugovoru. |
| 1.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 120.000,00 | 84.847,50 |  |  |
| 2. | Sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u svim naseljima | 620.000,00 | 609.135,88 | 98,24 |  |
| 2.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 620.000,00 | 609.135,88 |  |  |
| 3. | Košnja puteva posebnim strojevima | 100.000,00 | 99.000,00 | 99,00 |  |
| 3.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 100.000,00 | 99.000,00 |  |  |
| 4. | Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Budući se nije pojavila potreba, stavka nije realizirana. |
| 4.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Održavanje pristupnih puteva prema plažama | 200.000,00 | 199.875,00 | 99,93 |  |
| 5.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 200.000,00 | 199.875,00 |  |  |
| UKUPNO |  | 1.050.000,00 | 992.858,38 | 94,55 |  |

V.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, zamjenu rasvjetnih tijela prema ESCO modelu, podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene te dekoraciju za blagdane.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javne rasvjete te troškova električne energije na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 220.000,00 | 223.114,53 | 101,41 |  |
| 1.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 220.000,00 | 223.114,53 |  |  |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 140.000,00 | 131.920,25 | 94,22 |  |
| 2.1. | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 140.000,00 | 131.920,25 |  |  |
| 3. | Ugovorna obveza - zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete-LED rasvjeta prema ESCO modelu | 250.000,00 | 229.075,00 | 91,63 |  |
| 3.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 250.000,00 | 229.075,00 |  |  |
| 4. | Dekoracija za blagdane | 90.000,00 | 86.250,00 | 95,83 |  |
| 4.1. | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 90.000,00 | 86.250,00 |  |  |
| UKUPNO: |  | 700.000,00 | 670.359,78 | 95,76 |  |

VI.	ODRŽAVANJE GROBLJA

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju groblja u naseljima Ližnjan, Šišan, Valtura i Muntić. Radovi na održavanju groblja odnose se na ručno čišćenje staza, odvoz smeća, građevinsko održavanje objekata i čišćenje zidova.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja groblja na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

| R.B. | Naziv | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje groblja | 65.000,00 | 73.180,00 | 112,58 |  |
| 1.1. | Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja | 65.000,00 | 73.180,00 |  |  |
| UKUPNO: |  | 65.000,00 | 73.180,00 | 112,58 |  |

REKAPITULACIJA

| RED. BR. | Aktivnost | Plan za 2021. godinu | Realizacija za 2021. godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 95.000,00 | 89.363,25 |
| II. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 515.000,00 | 399.210,71 |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.320.000,00 | 1.236.836,10 |
| IV. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.050.000,00 | 992.858,38 |
| V. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 700.000,00 | 670.359,78 |
| VI. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 65.000,00 | 73.180,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 3.745.000,00 | 3.461.808,22 |

Program je realiziran u ukupnom iznosu od 3.461.808.22 kn i financiran je iz sljedećih izvora:

1.264.990,81  kuna - 	iz komunalne naknade

1.810.465,48  kuna -	iz komunalnog doprinosa

60.276,91  kuna -	iz naknade za korištenje javnih površina

4.295,02  kuna - iz vodnog doprinosa

110.000,00  kuna -  iz otplate grobnih mjesta

58.440,00  kuna - iz naknade za taksi dozvole, općinske kazne i spomenička renta

33.900,00  kuna - iz naknade za koncesijska odobrenja

14.440,00  kuna - iz turističke pristojbe

105.000,00  kuna - iz naknade za održavanje groblja

KLASA: 363-05/22-01/2

URBROJ: 2163-24-1-22-1

Ližnjan, 06. svibnja 2022.

NAČELNIK OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

Marko Ravnić, mag.iur.