Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 02/21, 7/23), u svezi sa člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2024. godine, donosi

**Z A K LJ U Č A K**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, KLASA: 363-05/24-01/10, URBROJ: 2163-24-01-24-1 od dana 24. svibnja 2024.

**II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/24-01/10

URBROJ: 2163-24-04-24-2

Ližnjan, 22. kolovoza 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

POTPREDSJEDNIK

**Stanko Radulović**

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj: 02/21/7/23), Općinski načelnik dana 24. svibnja 2024. godine donosi

**I Z V J E Š Ć E**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU**

**I.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 11/22, 6/23, 9/23) utvrđuje se opis, obim i intenzitet poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

Utvrđuje se da je u Općini Ližnjan-Lisignano tokom 2023. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

1. **ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

Na području Općine Ližnjan-Lisignano nema izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda, već postoji nekoliko upojnih bunara i upojnih površina kao privremeno rješenje, te se stoga Programom održavanja komunalne infrastrukture planira održavanje istih.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje postojećih upojnih građevina i površina | 13.272,28 | 11.165,63 | 84,13 |  |
| *1.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *13.272,28* | *11.165,63* |  |  |
| **UKUPNO** | | 13.272,28 | 11.165,63 | 84,13 |  |

1. **ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (redovno čišćenje trgova, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja), akcije sakupljanja glomaznog otpada i hitne intervencije (intervencije nakon nevremena i prometnih nezgoda).

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa pometanja i akcija sakupljanja glomaznog otpada te hitnih intervencija na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje čistoće javnih površina - pometanje | 25.880,95 | 25.844,00 | 99,86 |  |
| *1.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *25.880,95* | *25.844,00* |  |  |
| 2. | Odvoz krupnog otpada s javnih površina | 33.180,70 | 32.150,75 | 96,90 |  |
| *2.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *33.180,70* | *32.150,75* |  |  |
| 3. | Deratizacija i dezinsekcija | 4.645,30 | 4.612,13 | 99,29 |  |
| *3.1.* | *Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta* | *2.523,06* | *4.480,73* |  |  |
| *3.2.* | *Izvor financiranja: Naknada za komunalne koncesije* | *1,990,84* | *0,00* |  |  |
| *3.3.* | *Izvor financiranja: Naknada za koncesijska odobrenja* | *81,63* | *81,63* |  |  |
| *3.4.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *49,77* | *49,77* |  |  |
| 4. | Higijeničarska služba | 9.954,21 | 8.887,38 | 89,28 | Realizirano po potrebi |
| *4.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *9.954,21* | *8.887,38* |  |  |
| 5. | Sanacija divljih deponija | 9.081,68 | 8.947,50 | 98,52 |  |
| *5.1.* | *Izvor financiranja: Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* | *929,06* | *929,06* |  |  |
| *5.2.* | *Izvor financiranja: Naknada za uporabu javih površina* | *3.052,62* | *3.052,62* |  |  |
| *5.3.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *5.100,00* | *4.965,82* |  |  |
| 6. | Hitne intervencije | 3.981,68 | 2.558,11 | 64,25 | Realizirano prema potrebi |
| *6.1.* | *Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda \*\** | *3.981,68* | *2.558,11* |  |  |
| 7. | Održavanje javnih površina – prikupljanje otpada odbačenog od nepoznatog počinitelja | 13.272,28 | 10.452,68 | 78,76 | Stavka je realizirana po potrebi |
| *7.* | *Izvor financiranja: Turistička pristojba* | *13.272,28* | *10.452,68* |  |  |
| 8. | Održavanje čistoće javnih površina-pražnjenje košarica za otpad, uklanjanje otpada | 13.272,28 | 17.491,46 | 131,79 |  |
| *8.* | *Izvor financiranja: Turistička pristojba* | *13.272,28* | *17.491,46* |  |  |
| **UKUPNO** | | 113.269,08 | 110.944,01 | 97,95 |  |

**III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

Program održavanja javnih zelenih površina odnosi se na održavanje biciklističkih staza, održavanje javnih zelenih površina (obuhvaća košnju zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i slično). Poslovi održavanja javnih površina, u dijelu koji se odnosi na košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, održavanje dječjih igrališta i sl., povjereno je u većem dijelu tvrtki „Ližnjan Brnestra“ d.o.o.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 110.606,21 | 123.084,38 | 111,28 |  |
| *1.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *110.606,21* | *123.084,38* |  |  |
| 2. | Održavanje biciklističkih staza | 4.645,30 | 4.642,50 | 99,94 |  |
| *2.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *4.645,30* | *4.642,50* |  |  |
| 3. | Komunalne usluge-opskrba vodom | 5.574,36 | 4.588,15 | 82,31 | Stavka je realizirana sukladno potrebama |
| *3.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *5.574,36* | *4.588,15* |  |  |
| 4. | Hortikulturno uređenje i navodnjavanje JZP | 13.272,28 | 12.799,98 | 96,44 |  |
| *4.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *13.272,28* | *12.799,98* |  |  |
| 5. | Hitne intervencije – investicijsko održavanje javnih površina | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana jer nije postojala realna potreba za hitnim intervencijama |
| *5..* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *3.981,68* | *0,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 138.079,83 | 145.115,01 | 105,10 |  |

1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE**

Pod pojmom građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijevaju se nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. Program održavanja istih podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, održavanje infrastrukturnih točaka, održavanje javnih wc-a. Navedeni poslovi povjereni su u većem dijelu tvrtki „Ližnjan Brnestra“ d.o.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje javnih wc-a | 5.099,00 | 5.099,00 | 100 |  |
| *1.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *5.099,00* | *5.099,00* |  |  |
| 2. | Najam wc kabina | 663,61 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana jer nije postojala realna potreba za najmom wc kabina |
| *2.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *663,61* | *0,00* |  |  |
| 3. | Održavanje javnih površina – WiFi4EU2“ mreže | 3.981,68 | 3.750,00 | 94,18 |  |
| *3.* | *Izvor financiranja: Turistička pristojba* | *3.981,68* | *3.750,00* |  |  |
| 4. | Održavanje građevina i predmeta javne namjene (nadstrešnice, info ploče, spomenici…) | 9.290,60 | 4.928,03 | 53,04 | Stavka se realizirala sukladno potrebama |
| *4.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *9.290,60* | *4.928,03* |  |  |
|  | **UKUPNO** | 19.034,89 | 13.777,03 | 72,38 |  |

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Program održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva parcijalno (sanacija oštećenih asfaltnih i kamenih površina, udarnih rupa, ulegnuća, održavanje makadamskih površina) i pojačano održavanje prometnica (zamjena dotrajalog habajućeg sloja kolničke konstrukcije sa svim potrebnim predradnjama, zamjena i popravci rubnjaka, te izrada kompletnih asfaltnih zastora na kolnicima i nogostupima), održavanje prometne signalizacije, opreme uz ceste, košnju puteva i prometnih koridora posebnim strojevima te hitne popravke i intervencije.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje prometne signalizacije | 19.908,42 | 6.943,05 | 34,87 | Stavka je realizirana sukladno provedenoj nabavi i ugovoru (ugovor sklopljen s mjesecom travnjem) |
| *1.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *19.908,42* | *6.943,05* |  |  |
| 2. | Sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u svim naseljima | 200.000,00 | 199.500,66 | 99,75 |  |
| *2.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *200.000,00* | *199.500,66* |  |  |
| 3. | Košnja puteva posebnim strojevima | 13.272,28 | 13.244,28 | 99,79 |  |
| *3.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *13.272,28* | *13.244,28* |  |  |
| 4. | Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | Nije se realizirala potreba za hitnim intervencijama |
| *4.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *3.981,68* | *0,00* |  |  |
| 5. | Održavanje pristupnih puteva prema plažama | 27.871,79 | 27.837,50 | 99,88 |  |
| *5.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *27.871,79* | *27.837,50* |  |  |
| **UKUPNO** | | 265.034,17 | 247.525,49 | 93,39 |  |

**VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, zamjenu rasvjetnih tijela prema ESCO modelu, podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene te dekoraciju za blagdane.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javne rasvjete te troškova električne energije na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 25.217,33 | 18.030,36 | 71,50 | Stavka je realizirana u skladu sa stvarnim potrebama |
| *1.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *25.217,33* | *18.030,36* |  |  |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 13.604,09 | 12.668,88 | 93,13 |  |
| *2.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *13.604,09* | *12.668,88* |  |  |
| 3. | Ugovorna obveza - zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete-LED rasvjeta prema ESCO modelu | 36.498,77 | 33.167,40 | 90,87 |  |
| *3.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *36.498,77* | *33.167,40* |  |  |
| 4. | Dekoracija za blagdane | 11.546,88 | 12.847,34 | 111,26 |  |
| *4.* | *Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda\*\** | *11.546,88* | *12.847,34* |  |  |
| **UKUPNO:** | | 86.867,07 | 76.713,98 | 88,31 |  |

**VII. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju groblja u naseljima Ližnjan, Šišan, Valtura i Muntić. Radovi na održavanju groblja odnose se na ručno čišćenje staza, odvoz smeća, građevinsko održavanje objekata i čišćenje zidova, održavanje zelenih površina i uklanjanje stabala. Ovom se točkom planiraju i radovi na građevinskom održavanju objekata – građevina (građevinski i obrtnički radovi).

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja groblja na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Održavanje groblja | 26.544,56 | 23.805,41 | 89,68 | Stavka se realizirala sukladno realnim potrebama |
| *1.1.* | *Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja* | *13.272,28* | *13.272,28* |  |  |
| *1.2.* | *Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda\*\** | *11.679,61* | *8.940,46* |  |  |
| *1.3.* | *Izvor financiranja: Komunalna naknada* | *1.592,67* | *1.592,67* |  |  |
| **UKUPNO:** | | 26.544,56 | 23.805,41 | 89,68 |  |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.  BR. | Aktivnost | Plan za 2023. godinu | Realizacija za 2023. godinu |
| I. | ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 13.272,28 | 11.165,63 |
| II. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 113.269,08 | 110.944,01 |
| III. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 138.079,83 | 145.115,01 |
| IV. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 19.034,89 | 13.777,03 |
| V. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 265.034,17 | 247.525,49 |
| VI. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 86.867,07 | 76.713,98 |
| VII. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 26.544,56 | 23.805,41 |
| **SVEUKUPNO:** | | 662.101,88 | 629.046,56 |

Program je realiziran u ukupnom iznosu od 629.046,56 EUR i financiran je iz sljedećih izvora:

150.870,93 eura - iz općih prihoda i primitaka

172.981,20 eura -iz komunalne naknade

227.338,16 -iz komunalnog doprinosa

4.480,73 eura - iz otplate grobnih mjesta

81,63 eura - iz naknade za koncesijska odobrenja

929,06 - iz naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

31.694,14 eura - iz turističke pristojbe

13.272,28 eura - iz naknade za održavanje groblja

\*\* 23.492,20 eura – iz naknade za uporabu javnih površina tekuće godine i 3.906,33 prenesenih viškova namjenskih prihoda iz prethodnih godina

KLASA: 363-05/24-01/10

URBROJ: 2163-24-01-24-1

Ližnjan, 24. svibnja 2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

**Marko Ravnić**