Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/2021), članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19 i 84/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donosi:

**PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Sukladno potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, donosi se Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Program sadrži opis poslova na izgradnji komunalne infrastrukture, te nabavi opreme s procjenom potrebnih troškova, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2.**

**I. JAVNE POVRŠINE**

Planirani obim radova na izgradnji i uređenju javnih površina na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima | Iznos u kunama | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 5.308,91 | 40.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 6.636,14 | 50.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 2.a | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 39.816,84 | 300.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 3. | Projektna dokumentacija, usluga nabave te troškovi komunalnih priključaka za izgradnju reciklažnog dvorišta | 2.654,46 | 20.000,00 | K520027 | Komunalni doprinos |
| 3.a | Nadzor i izgradnja reciklažnog dvorišta | 342.424,85 | 2.580.000,00 | K520027 | FZOEU |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije i dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 13.272,28 | 100.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 15.926,74 | 120.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 6. | Dodatno uređenje dječjih igrališta u svim naseljima | 26.544,56 | 200.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 7. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 39.816,84 | 300.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 8. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan | 19.908,42 | 150.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 9. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.654,46 | 20.000,00 | K100024 | Prodaja zemljišta |
| 10. | Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima | 13.272,28 | 100.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 11. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura) | 13.272,28 | 100.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 12. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.654,46 | 20.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 13. | Uređenje ribarske staze u uvali Kuje | 99.542,11 | 750.000,00 | K100024 | LAGUR-Istarska batana, pomoći iz EU |
| **UKUPNO** | | 643.705,63 | 4.850.000,00 |  |  |

\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi

komunalnog doprinosa i srodnih.

Rekapitulacija po kapitalnim projektima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv kapitalnog projekta | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina | 298.626,32 | 2.250.000,00 |
| 2. | K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina – Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta | 345.079,31 | 2.600.000,00 |
| **UKUPNO** | | 643.705,63 | 4.850.000,00 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | Komunalni doprinos | 148.649,55 | 1.120.000,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 39.816,84 | 300.000,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 13.272,28 | 100.000,00 |
| 4. | Kapitalna pomoć – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 342.424,85 | 2.580.000,00 |
| 5. | LAGUR-Istarska batana, pomoći iz EU | 99.542,11 | 750.000,00 |
| **UKUPNO** | | 643.705,63 | 4.850.000,00 |

**Članak 3.**

**II. NERAZVRSTANE CESTE**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima | Iznos u kunama | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta | 5.972,53 | 45.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 2. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 29.862,63 | 225.000,00 | K000010 | Prodaja zemljišta |
| 3. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste') | 2.654,46 | 20.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul.G.Dobran u Šišanu | 9.954,21 | 75.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 5. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 46.452,98 | 350.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 26.544,56 | 200.000,00 | K510023 | Komunalni doprinos |
| 7. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 1.194.505,28 | 9.000.000,00 | K510023 | Komunalni doprinos |
| 8. | Ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste naselja Smiljevac-jug | 663,61 | 5.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
|  | **UKUPNO** | 1.316.610,26 | 9.920.000,00 |  |  |

\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po

osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.

Rekapitulacija po kapitalnim projektima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv kapitalnog projekta | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje | 29.862,63 | 225.000,00 |
| 2. | K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta | 65.697,79 | 495.000,00 |
| 3. | Izgradnja nerazvrstanih cesta – Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur | 1.221.049,84 | 9.200.000,00 |
| **UKUPNO** | | 1.316.610,26 | 9.920.000,00 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.286.747,63 | 9.695.000,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 29.862,63 | 225.000,00 |
| **UKUPNO** | | 1.316.610,26 | 9.920.000,00 |

**Članak 4.**

**III. GROBLJA**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji groblja na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima | Iznos u kunama | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 3.981,68 | 30.000,00 | K100023 | Komunalni doprinos |
| 2. | Projektna dokumentacija i proširenje groblja u Šišanu | 6.636,14 | 50.000,00 | K100023 | Komunalni doprinos |
| 3. | Uređenje staze u novom dijelu groblja u Ližnjanu | 13.272,28 | 100.000,00 | K100023 | Komunalni doprinos |
| **UKUPNO** | | 23.890,10 | 180.000,00 |  |  |

\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava

po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | Komunalni doprinos | 23.890,10 | 180.000,00 |
| **UKUPNO** | | 23.890,10 | 180.000,00 |

**Članak 5.**

**IV. JAVNA RASVJETA**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima | Iznos u kunama | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima | 13.272,28 | 100.000,00 | K540022 | Komunalni doprinos |

\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po

osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | Komunalni doprinos | 13.272,28 | 100.000,00 |

**Članak 6.**

**V. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE**

Planirani obim radova na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2023. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima | Iznos u kunama | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano | 26.544,56 | 200.000,00 | K100025 | Opći prihodi i primici |
| 2. | Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje | 9.290,60 | 70.000,00 | K100025 | Prodaja zemljišta |
| **UKUPNO** | | 35.835,16 | 270.000,00 |  | |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | Opći prihodi i primici | 26.544,56 | 200.000,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 9.290,60 | 70.000,00 |
| **UKUPNO** | | 35.835,16 | 270.000,00 |

**Članak 7.**

**VI. REKAPITULACIJA**

Ukupno planirana sredstva za program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini iznose kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNA REKAPITULACIJA | Iznos u eurima | Iznos u kunama |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 643.705,63 | 4.850.000,00 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 1.316.610,26 | 9.920.000,00 |
| 3. | GROBLJA | 23.890,10 | 180.000,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 13.272,28 | 100.000,00 |
| 5. | GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE | 35.835,16 | 270.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **2.033.313,43** | **15.320.000,00** |

**Članak 8.**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano“, a primjenjuje se s danom primjene proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu.

KLASA: 363-01/22-01/18

UR.BROJ: 2163-24-04-22-1

Ližnjan, 19. prosinca 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDSJEDNIK

**Saša Škrinjar**

**O B R A Z L O Ž E N J E**

**I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA**

Pravni temelji za donošenje ovog akta su:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Statut Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/2021)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19 i 84/21).

**II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA**

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program građenja komunalne infrastrukture.

Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, Općina Ližnjan – Lisignano obvezna je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno programu i u skladu sa zakonskom regulativom.

**III. FINANCIJSKA SREDSTVA**

Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture osigurana su Proračunom Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu.

**NAČELNIK**

**Marko Ravnić, mag. iur.**