Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 02/21, 7/23), članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2024. godine, donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture**

**u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu**

**Članak 1.**

Sukladno potrebama uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, donosi se Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Program sadrži opis poslova na izgradnji komunalne infrastrukture, te nabavi opreme s procjenom potrebnih troškova, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2.**

**I. JAVNE POVRŠINE**

Planirani obim radova na izgradnji i uređenju javnih površina na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2025. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 5.500,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 2. | Kapitalna donacija ŽUC-u za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 6.700,00 | K520035 | Opći prihodi i primici |
| 2.a | Kapitalna donacija ŽUC-u za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 39.550,00 | K520035 | Opći prihodi i primici |
| 2.b | Kapitalna donacija ŽUC-u za rekonstrukciju dijela ceste LC50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 300.000,00 | K520035 | Prodaja zemljišta |
| 2.c | Kapitalna donacija ŽUC-u za izradu projektne dokumentacije za prometnu turističku signalizaciju | 4.000,00 | K520035 | Opći prihodi i primici |
| 2.d | Kapitalna donacija ŽUC-u za sanaciju prometnice ŽC 5134 kroz naselje Šišan | 300.000,00 | K520035 | Opći prihod i primici |
| 3. | Uspostava reciklažnog dvorišta Ližnjan  - projektno tehnička dokumentacija  - izgradnja, nadzor  - upravljanje projektom  - izobrazba-informativne aktivnosti  - promidžba i vidljivost | 867.600,00 | K520027 | Kapitalna pomoć iz programa NPOO  691.175,31  Opći prihodi i primici  176.424,69 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za prometnu regulaciju, postavljanje usporivača prometa i prometne signalizacije po svim naseljima | 80.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 30.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 6. | Dodatno uređenje dječjih igrališta u svim naseljima | 80.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 7. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 151.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 8. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan, postavljanje podizne rampe | 18.200,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 9. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.700,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 10. | Nabava opreme i dodatno uređenje nogometnih igrališta na području Općine Ližnjan-Lisignano | 60.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 11. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.700,00 | K100024 | Nak. za konces.odob =1.700,00, komunalni doprinos =1.000,00 |
| 12. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje odmorišta Funtana Ližnjan | 100.000,00 | K100024 | Komunalni doprinos |
| 13. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje parkinga do bivše „Fabrike od pomedori“ | 10.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 14. | Uređenje prometne regulacije Munat Ližnjan | 152.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 15. | Uređenje i dohrana plaža | 20.000,00 | K100024 | Naknada od pomorskog dobra |
| 16. | Uređenje pješačkog prijelaza Šišan-Montiron | 23.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 17. | Nabava, ugradnja autobusnih stajališta i postavljanje folija | 35.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 18. | Elaborat prometovanja i stajališta turističkog vlakića | 5.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 19. | Nabava i ugradnja oglasnih ploča | 7.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 20. | Usluge izrade projektne dokumentacije i izgradnja pristupa moru nepokretnim i slabo pokretnim osobama | 50.000,00 | K100024 | Opći prihodi i primici |
| 21. Uređenje stare pješačke staze "rimske staze" od brajdica do crkve majke božje od kuj | | 30.000,00 | K100024 | Prihodi od prodaje |
| UKUPNO | | 2.379.950,00 |  |  |

*\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi*

*komunalnog doprinosa i srodnih*.

Rekapitulacija po kapitalnim projektima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv kapitalnog projekta | Iznos |
| 1. | K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina | 862.100,00 |
| 2. | K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina – Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta | 867.600,00 |
| 3. | K520035 Sufinanciranje županijskih cesta | 650.250,00 |
| UKUPNO | | 2.379.950,00 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Komunalni doprinos | 101.000,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 330.000,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 1.236.074,69 |
| 4. | Kapitalna pomoć – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 691.175,31 |
| 5. | Naknada od koncesijskog odobrenja | 1.700,00 |
| 6. | Naknada od pomorskog dobra | 20.000,00 |
| UKUPNO | | 2.379.950,00 |

**Članak 3.**

**II. NERAZVRSTANE CESTE**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2025. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 70.000,00 | K000010 | Prodaja zemljišta |
| 2. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta | 16.000,00 | K100020 | Opći prihodi i primici |
| 3. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste') | 2.700,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 4. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 200.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos  100.000,00  Opći prihodi i primici  100.000,00 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu prema turističkoj zoni Kargadur | 10.000,00 | K100020 | Komunalni doprinos |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu naselje Jadreški-Ipsilon | 14.000,00 | K100020 | Opći prihodi i primici |
| 8. | Izrada dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole za prometnicu do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 5.000,00 | K510023 | Opći prihodi i primici |
| 9. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 420.000,00 | K510023 | Opći prihodi i primici |
| 10. | Ishođenje projektne dokumentacije za prometnicu Puntice-Pod Gruh | 5.000,00 | K510020 | Opći prihodi i primici |
|  | UKUPNO | 742.700,00 |  |  |

*\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po*

*osnovi komunalnog doprinosa i srodnih*

Rekapitulacija po kapitalnim projektima:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv kapitalnog projekta | Iznos |
| 1. | K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje | 70.000,00 |
| 2. | K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta | 247.700,00 |
| 3. | K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta – Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur | 425.000,00 |
| UKUPNO | | 742.700,00 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Komunalni doprinos | 112.700,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 560.000,00 |
| 3. | Prodaja zemljišta | 70.000,00 |
| UKUPNO | | 742.700,00 |

**Članak 4.**

**III. GROBLJA**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji groblja na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2025. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 75.000,00 | K100023 | Komunalni doprinos =64.500,00, otplata grobnih mjesta =10.500,00 |
| 2. | Projektna dokumentacija proširenja groblja u Šišanu | 10.000,00 | K100023 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO | | 85.000,00 |  |  |

*\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava*

*po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.*

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Komunalni doprinos | 74.500,00 |
| 2. | Otplata grobnih mjesta | 10.500,00 |
| UKUPNO | | 85.000,00 |

**Članak 5.**

**IV. JAVNA RASVJETA**

Planirani obim radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2024. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima | 40.000,00 | K540022 | Komunalni doprinos =37.250,00, 2.750,00 ostali namjenski prihodi |
| 2. | Nabava i montaža solarne rasvjete | 35.000,00 | K540022 | Opći prihodi i primici |
| 3. | Nabava dekorativne rasvjete | 10.000,00 | K540022 | Opći prihodi i primici |
| 4. | Dokumentacija i izgradnja javne rasvjete u Muntiću | 60.000,00 | K540022 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | | 145.000,00 |  |  |

*\*u stavkama sa izvorom financiranja „Komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po*

*osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.*

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Komunalni doprinos | 37.250,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 105.000,00 |
| 3. | Ostali namjenski prihodi | 2.750,00 |
| UKUPNO | | 145.000,00 |

**Članak 6.**

**V. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE**

Planirani obim radova na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2025. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos | Kapitalni projekt | Izvor financiranja |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o., odnosno njegovom pravnom sljedniku, za obavljanje poslova projektiranja, izgradnje fekalne odvodnje i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano | 30.000,00 | K560150 | Opći prihodi i primici |
| 2. | Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje | 20.000,00 | K560200 | Opći prihodi i primici |
| 3. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o., odnosno njegovom pravnom sljedniku, za obavljanje poslova projektiranja, izgradnje fekalne odvodnje i izgradnje vodovodne mreže | 2.056.900,00 | K560150 | Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | | 2.106.900,00 |  | |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Opći prihodi i primici | 2.106.900,00 |
| UKUPNO | | 2.106.900,00 |

**Članak 7.**

**VI. REKAPITULACIJA**

Ukupno planirana sredstva za program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini iznose kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REKAPITULACIJA | Iznos |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 2.379.950,00 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 742.700,00 |
| 3. | GROBLJA | 85.000,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 145.000,00 |
| 5. | GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE | 2.106.900,00 |
|  | UKUPNO: | 5.459.550,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Iznos |
| 1. | Komunalni doprinos i višak prihoda po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih prihoda | 328.200,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 400.000,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 4.007.974,69 |
| 4. | Kapitalna pomoć – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 691.175,31 |
| 5. | Naknada od pomorskog dobra | 20.000,00 |
| 6. | Otplata grobnih mjesta | 10.500,00 |
| 7. | Naknada od koncesijskog odobrenja | 1.700,00 |
| UKUPNO | | 5.459.550,00 |

**Članak 8.**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu objaviti će se u „Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 363-01/24-01/12

URBROJ: 2163-24-04-24-1

Ližnjan, 19. prosinca 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDSJEDNIK

**Saša Škrinjar**

**O B R A Z L O Ž E N J E**

**I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA**

Pravni temelji za donošenje ovog akta su:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* Statut Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 2/21, 7/23)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23).

**II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA**

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program građenja komunalne infrastrukture.

Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, Općina Ližnjan – Lisignano obvezna je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno programu i u skladu sa zakonskom regulativom.

**III. FINANCIJSKA SREDSTVA**

Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture osigurana su Proračunom Općine Ližnjan - Lisignano za 2025. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

**Marko Ravnić**